## Slide 1
开源硬件 · 项目启动会
树莓派软路由
＋ 控制中心
用一块树莓派 5，把整个寝室连起来、管起来。
2026.09.29 · Raspberry-Router 项目组 · 第一次会议
树莓派 5
红外发射模块
语音控制模块
更多模块 …
一块板子的无数种可能
Notes: 开场：说明这是项目第一次会议，目标是统一想法、认清问题、为节后分组做准备。

## Slide 2
议程
今天要聊的四件事
01
现有设备
盘点我们手里已经有什么牌
02
核心想法
软路由 ＋ 控制中心，一个盒子两种身份
03
实际问题
挡在路上的三件事，先摆出来
04
之后的打算
国庆作业与节后分组
今天的目标
汇集想法
每个人都提一提
正视问题
把拦路的先摆出来
定下分工
节后马上能开工
项目的方向，由在场的人一起决定。
树莓派软路由 · 第一次项目会议
02
Notes: 过一遍议程，强调最后一项：今天要为分组做铺垫。

## Slide 3
01 · 现有设备
我们手里的牌
树莓派 5
项目核心 · 全部想法的中枢 · 文档 pidoc.cn
×1
触控显示屏
本地交互的界面
×1
Micro:Bit
小巧传感器板 · 官网 microbit.org
×2
语音控制模块
语音输入的入口
×1
舵机
可动的机械结构
×1
VPS
公网入口 · 远程连接的跳板
×1
扩展性才是真正的富矿
得益于树莓派强大的扩展性，外设模块价格并不昂贵——想到什么，就能加上什么。
红外发射模块
温度监测模块
几十元级别 · 随买随加
有想法随时提——不花大家的钱。
树莓派软路由 · 第一次项目会议
03
Notes: 树莓派5是核心；强调扩展便宜，鼓励大家提设备需求。

## Slide 4
02 · 核心想法
软路由 ＋ 控制中心
最开始只想做远程电脑控制——但那样太浪费它的性能了。
寝室外
公网链路
寝室内
手机 / 电脑
浏览器或 App 远程访问
互联网 / VPS
公网跳板 · 内网穿透
树莓派 5
软路由 · 控制中心
它能控制
空调 · 红外开关
灯光 · 语音控制
舵机 · 传感器
我们真正要做的
在寝室外，访问并控制寝室内的一切。
树莓派软路由 · 第一次项目会议
04
Notes: 核心一句话：寝室外访问寝室内的控制能力。软路由负责连接，控制中心负责功能。

## Slide 5
02 · 应用场景
先想得到的三个场景
这些都能从一块树莓派长出来——欢迎大家继续往上加。
1
远程开关空调
装上红外发射模块，走在回寝室的路上，就能先把空调打开。
2
一句话控灯
接上语音控制模块，说句话就能开灯、关灯，不用摸开关。
3
远程真机开发
写代码要在真机上测？远程连上树莓派就能跑，一台当一台用。
现在的阶段，就是
大胆提出各位的想法——剩下的交给我来想怎么实现。
树莓派软路由 · 第一次项目会议
05
Notes: 三个例子抛砖引玉，重点是鼓励大家大胆提想法，现阶段不设限。

## Slide 6
03 · 实际问题
挡在路上的三个问题
我先想到这些，解法大家一起讨论。
1
断电就全下线
寝室断电后一切服务暂停，怎么做到持久供电？
可能的方向
UPS / 移动电源方案
2
外面连不进来
校园网是内网，寝室外直接访问不到树莓派。
可能的方向
内网穿透 / VPS 中转
3
一台树莓派不够分
很多同学都要真机测试代码，硬件怎么共享？
可能的方向
集中时段 · 线下协调
树莓派软路由 · 第一次项目会议
06
Notes: 逐条说明问题背景；右侧只是初步方向，欢迎大家提出更好的方案。

## Slide 7
04 · 之后的打算
国庆之后的分组预告
假期只想请大家想两件事
Q1
这个项目，你还有什么有创意的想法？
Q2
你对项目的哪一方面更感兴趣？
不占用假期做任务——带着答案来，节后短会一起讨论。
节后分组预告
网络连接组
打通寝室内外：连接、内网穿透、远程访问。
硬件适配组
做实际功能：模块适配、语音、红外、舵机。
今天
提想法 · 提问
国庆假期
思考 · 好好休息
节后短会
集思广益 · 分组开工
树莓派软路由 · 第一次项目会议
07
Notes: 布置两个思考题；预告两组分工，感兴趣的方向可以开始留意。

## Slide 8
Q & A
有问题，现在就提
想法、疑问、顾虑，现在说出来才来得及讨论。
祝大家国庆假期快乐。
Raspberry-Router · 2026.09.29
树莓派 5
红外发射模块
语音控制模块
更多模块 …
Notes: 答疑时间；提醒国庆快乐、节后短会时间另行通知。